Bài 1:

User Story: “Là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể mua nhiều sản phẩm trong cùng một đơn hàng”

- Role: Khách hàng

- Goal: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Benefit: Mua nhiều sản phẩm trong cùng một đơn hàng

Bài 2:

User Story: “Là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng qua ví điện tử để tôi không phải thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt”

- Role: Khách hàng

- Goal: Thanh toán đơn hàng qua ví điện tử

- Benefit: Không phải thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

Bài 3:

| PBI | Mô tả | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | Người dùng có thể tạo một công việc mới trong ứng dụng, nhập tiêu đề, mô tả và ngày hoàn thành | Must have |
| Sửa công việc | Người dùng có thể sửa thông tin công việc đã tạo trong ứng dụng (tiêu đề, hạn hoàn thành) | Should have |
| Xóa công việc | Người dùng có thể xóa công việc đã thêm trong ứng dụng | Must have |
| Theo dõi tiến độ | Người dùng có thể theo dõi tiến độ của từng công việc thông qua ứng dụng | Must have |
| Thông báo hạn hoàn thành | Người dùng được gửi thông báo khi công việc gần đến ngày hoàn thành | Could have |

Bài 4:

| PBI | Mô tả | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Tìm kiếm sự kiện | Người dùng có thể tìm kiếm sự kiện theo tên, loại sự kiện, và thời gian tổ chức | Must have |
| Xem chi tiết sự kiện | Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của sự kiện, bao gồm mô tả, địa điểm, thời gian, giá vé và số lượng vé còn lại | Must have |
| Chọn và đặt vé | Người dùng có thể chọn số lượng vé, thêm vào giỏ hàng và tiến hành đặt vé | Must have |
| Thanh toán trực tuyến | Người dùng có thể thanh toán vé qua các phương thức như thẻ tín dụng, ví điện tử hoặc chuyển khoản | Must have |
| Quản lý vé | Người dùng có thể xem lịch sử đặt vé, trạng thái đơn hàng, và tải vé điện tử | Should have |

Bài 5:

AC1 – Thêm sản phẩm thành công vào giỏ hàng

- Khi người dùng nhấn nút “Thêm vào giỏ hàng” trên trang thông tin chi tiết của sản phẩm,

- Thì hệ thống phải thêm đúng sản phẩm đó vào giỏ hàng,

- Và hiển thị thông báo xác nhận rằng sản phẩm đã được thêm thành công.

AC2 – Giỏ hàng hiển thị số lượng sản phẩm chính xác

- Sau khi người dùng đã thêm một sản phẩm vào giỏ hàng,

- Khi người dùng mở giỏ hàng,

- Thì hệ thống phải hiển thị chính xác sản phẩm vừa được thêm.

AC3 – Không cho phép thêm vượt quá số lượng tồn kho

- Nếu sản phẩm chỉ còn X đơn vị trong kho,

- Khi người dùng cố gắng thêm số lượng lớn hơn X vào giỏ hàng,

- Thì hệ thống phải từ chối thao tác và thông báo lỗi phù hợp.

AC4 – Thêm cùng một sản phẩm nhiều lần

- Nếu trong giỏ hàng đã tồn tại sản phẩm A

- Khi người dùng tiếp tục nhấn “Thêm vào giỏ hàng” đối với sản phẩm A

- Thì hệ thống phải tăng số lượng sản phẩm đó lên thay vì tạo một mục sản phẩm mới

Bài 6:

| PBI | Phân loại MoSCoW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Must have | Should have | Could have | Won’t have |
| Tạo công việc mới | x |  |  |  |
| Sửa công việc |  | x |  |  |
| Xóa công việc | x |  |  |  |
| Theo dõi tiến độ công việc | x |  |  |  |
| Thông báo hạn hoàn thành |  |  | x |  |

Bài 7:

AC1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công

- Given người dùng đang xem trang thông tin chi tiết của một sản phẩm

- When người dùng nhấn nút “Thêm vào giỏ hàng”

- Then hệ thống phải thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng

AC2. Giỏ hàng hiển thị số lượng sản phẩm chính xác

- Given người dùng đã thêm một sản phẩm vào giỏ hàng

- When người dùng mở giỏ hàng

- Then hệ thống phải hiển thị sản phẩm vừa được thêm

AC3. Không thêm quá số lượng trong kho

- Given sản phẩm chỉ còn X sản phẩm trong kho

- When người dùng cố gắng thêm số lượng > X vào giỏ hàng

- Then hệ thống phải chặn thao tác

AC4. Thêm cùng một sản phẩm nhiều lần

- Given người dùng đã có sản phẩm A trong giỏ hàng

- When người dùng tiếp tục nhấn “Thêm vào giỏ hàng” cho sản phẩm A

- Then hệ thống phải tăng số lượng sản phẩm A trong giỏ thay vì tạo mục

Bài 8:

1. Toàn bộ Acceptance Criteria đã được đáp ứng

- Mỗi AC phải được kiểm thử thành công (pass 100%).

- Không còn lỗi (bug) liên quan đến logic thêm sản phẩm.

2. Code đã được review bởi ít nhất 1 developer khác

- Không vi phạm coding conventions.

- Không có duplicate code hoặc logic dư thừa.

- Đã tối ưu hóa hiệu suất khi thao tác giỏ hàng.

3. UI/UX hoạt động đúng theo thiết kế

- Nút “Thêm vào giỏ hàng” hoạt động trên cả mobile và desktop.

- Thông báo (toast/message) hiển thị đúng nội dung và biến mất đúng thời gian.

- Giỏ hàng hiển thị đúng sản phẩm, số lượng, và giá.

4. Không còn bug mức độ High/Medium liên quan đến tính năng

- Không được deploy nếu còn lỗi nghiêm trọng.

- Các bug nhỏ (Low) phải được ghi lại đầy đủ để xử lý sau.

5. Tính năng đã được kiểm thử trên môi trường Staging

- Đáp ứng hoạt động đúng trong môi trường thực tế gần Production.

- Không gây xung đột với các module khác: login, thanh toán, sản phẩm.

6. Documentation đầy đủ

- API được mô tả rõ ràng (nếu có).

- Cap màn hình UI (nếu cần) để lưu lại hành vi đúng.

Bài 9:

| PBI | Mô tả | Phân loại MoSCoW |  | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trước thay đổi | Sau thay đổi |  |
| Tạo công việc mới | Người dùng nhập tiêu đề, mô tả, ngày hoàn thành | Must have | Must have | Đây là chức năng lõi. Không thể quản lý công việc nếu không có khả năng tạo mới. |
| Sửa công việc | Sửa tiêu đề, hạn hoàn thành | Should have | Must have | Đây là chức năng quan trọng vì người dùng thường xuyên thay đổi deadline, mô tả. Không có tính năng này, ứng dụng khó sử dụng trong thực tế |
| Xóa công việc | Xóa công việc đã tạo | Must have | Should have | Xóa công việc có thể hoãn sang bản sau. Người dùng vẫn có thể quản lý mà không cần xóa ngay lập tức. Ưu tiên giảm để tập trung vào thứ quan trọng hơn |
| Theo dõi tiến độ | Đánh dấu công việc hoàn thành/chưa hoàn thành | Must have | Must have | Là tính năng quan trọng nhất để theo dõi trạng thái. Nếu thiếu, ứng dụng gần như không có giá trị. |
| Thông báo hạn hoàn thành | Gửi thông báo khi sắp đến deadline | Could have | Should have | Gần deadline là nhu cầu thiết thực đối với người bận rộn. Mặc dù không bắt buộc trong phiên bản đầu tiên, nhưng mang lại giá trị lớn nên nâng độ ưu tiên lên |

Bài 10:

| STT | User Story | Acceptance Criteria (AC) | MoSCoW | Lý do phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo và quản lý công việc: Là một nhân viên, tôi muốn tạo, chỉnh sửa và xóa công việc trong ứng dụng để tôi có thể quản lý danh sách công việc cá nhân một cách dễ dàng | 1. Given tôi là nhân viên đã đăng nhập, When tôi tạo công việc mới với tên và mô tả, Then công việc xuất hiện trong danh sách. 2. Given công việc đã tạo, When tôi chỉnh sửa tên hoặc mô tả, Then thay đổi được lưu và hiển thị. 3. Given công việc không cần thiết, When tôi xóa, Then công việc bị xóa khỏi danh sách. | Must have | Đây là tính năng cốt lõi để quản lý công việc, không thể bỏ qua. |
| 2 | Giao việc cho đồng nghiệp: Là một quản lý, Tôi muốn giao công việc cho các thành viên trong nhóm để mọi người biết trách nhiệm và tiến độ được theo dõi | 1. Given tôi là quản lý, When giao công việc cho nhân viên A, Then nhân viên A nhận thông báo. 2. Given công việc đã giao, When nhân viên A hoàn thành, Then trạng thái cập nhật “Hoàn thành”. 3. Given công việc giao sai, When đổi người phụ trách, Then công việc cập nhật và thông báo nhân viên mới. | Must have | Thiết yếu để quản lý phân công công việc nhóm. |
| 3 | Nhắc nhở công việc: Là một nhân viên, tôi muốn nhận thông báo nhắc nhở công việc trước hạn để tôi không bỏ lỡ deadline quan trọng | 1. Given công việc có deadline, When còn 1 ngày trước deadline, Then nhận thông báo. 2. Given tôi đã hoàn thành công việc, When thời gian nhắc nhở tới, Then không nhận thông báo. 3. Given muốn tắt nhắc nhở, When chọn “Tắt nhắc nhở”, Then không nhận thông báo. | Should have | Nâng cao hiệu quả làm việc nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quản lý công việc. |
| 4 | Thống kê tiến độ công việc: Là một quản lý, tôi muốn xem báo cáo tiến độ công việc theo nhân viên và nhóm để đánh giá hiệu quả và lập kế hoạch | 1. Given tôi là quản lý, When xem báo cáo tuần, Then hiển thị số lượng công việc hoàn thành, đang làm, chưa bắt đầu. 2. Given muốn xem báo cáo theo nhân viên, When chọn nhân viên A, Then hiển thị tiến độ nhân viên A. 3. Given muốn xem báo cáo nhóm, When chọn nhóm B, Then hiển thị tiến độ nhóm B. | Should have | Hỗ trợ quản lý và ra quyết định, nhưng nhóm vẫn có thể làm việc mà không cần tính năng này. |
| 5 | Tìm kiếm và lọc công việc: Là một nhân viên, tôi muốn tìm kiếm và lọc công việc theo trạng thái, deadline hoặc từ khóa để nhanh chóng tìm ra công việc cần thực hiện | 1. Given nhiều công việc, When nhập từ khóa “báo cáo”, Then chỉ hiển thị công việc có từ khóa. 2. Given muốn lọc theo trạng thái, When chọn “Đang làm”, Then danh sách hiển thị các công việc đang làm. 3. Given muốn lọc theo deadline, When chọn ngày hôm nay, Then danh sách hiển thị công việc có deadline hôm nay. | Could have | Tiện ích giúp tiết kiệm thời gian nhưng không bắt buộc cho hoạt động cơ bản. |